보컬조합 시스템 단계별 추진 계획

1단계: 컨셉 검증 및 핵심 기술 개발 (MVP - Minimum Viable Product)

- 목표

  - 서비스 컨셉의 시장 적합성 및 기술적 실현 가능성 검증

  - 핵심 기능 (Vocal Stem 분리, 조합, NFT 발행) 구현 및 MVP 개발

  - 저작권 및 법적 문제에 대한 초기 검토 및 대응 방안 마련

  - 핵심 개발팀 및 저작권 관련 Advisory 그룹 구성

- 주요 활동

  - 시장 조사 및 경쟁 분석: 사용자 니즈 및 트렌드 파악

  - 핵심 기술 검증 (PoC - Proof of Concept)

    - AI Vocal Stem 분리 기술 성능 테스트 및 품질 검증 (다양한 음원 장르 및 환경)

    - 실시간 음원 조합 및 생성 기술 PoC 개발 및 성능 테스트

    - 블록체인 기반 NFT 발행 및 거래 기능 PoC 개발 및 안정성 테스트

  - 저작권 및 법률 검토

    - 음원 저작권, 퍼블리시티권 등 법적 문제 검토 및 라이선스 확보 전략 수립

    - NFT 및 암호화폐 관련 규제 동향 파악 및 법적 리스크 분석

    - 주요 레이블 및 아티스트와 보컬 스템 활용 및 NFT 생성에 대한 라이선스 계약 협상

    - 로열티 및 IP 소유자 수익 배분 모델 검토

  - MVP 개발

    - NFT 생성 시스템 개발

        - 보컬 스템 분리 후 사용자 조합 기반 NFT 생성 기능 구현

        - 조합 음원의 중복 관리 및 희소성 검증 시스템 구축

        - 스마트 컨트랙트 기반 저작권 로열티 자동 배분 시스템 개발

    - 플랫폼 프로토타입 개발

        - 웹 기반 NFT 마켓플레이스 구축 (판매 및 거래 지원)

        - 커스터마이징 음원 생성 UI/UX 설계 및 구현

    - 스트리밍 서비스 연동

        - 전용 플레이어 개발 (NFT 소유자만 감상 가능)

        - DRM 적용하여 음원 외부 유출 방지

  - 핵심 팀 구성

    - 음향 기술 전문가, AI 개발자, 블록체인 개발자, UI/UX 디자이너, 마케터, 법률 전문가 등 핵심 팀 구성

    - 법률 자문 계약 체결 (저작권, NFT, 암호화폐 전문 변호사/법무법인)

  - 비즈니스 모델 구체화

    - 수익 구조 정립: NFT 판매, 스트리밍 수익 배분, 거래 로열티

    - 사전 패키징 NFT vs 사용자 조합 모델 비교 분석

    - 구독 서비스와 NFT 모델 혼합 가능성 검토

- 예상 기간: 6~9개월

2단계: 베타 서비스 출시 및 초기 사용자 확보

- 목표

  - 베타 서비스 출시 및 사용자 피드백 기반 서비스 개선

  - 초기 사용자 확보 및 핵심 사용자 그룹 (Early Adopters) 형성

  - 서비스 운영 안정성 및 사용자 경험 검증

  - 마케팅 및 홍보 전략 초기 테스트 및 효과 검증

- 주요 활동

  - 베타 서비스 런칭

    - 제한적인 기능 및 콘텐츠 기반 베타 서비스 출시 (선별된 아티스트 음원, 기본 조합능)

    - 초기 사용자 모집 (음악 팬 커뮤니티, SNS, 사전 등록 이벤트 등 활용)

  - 사용자 피드백 수집 및 분석

    - 설문 조사, 사용자 인터뷰, 서비스 이용 데이터 분석 등을 통해 사용자 피드백 수집

    - 수집된 피드백 기반 서비스 개선 (기능 추가, UI/UX 개선, 버그 수정 등)

  - 서비스 운영 안정성 점검

    - 서버 부하 테스트, 보안 취약점 점검 등 서비스 운영 안정성 집중 점검

    - 사용자 데이터 관리 및 개인 정보 보호 체계 강화

  - 초기 마케팅 및 홍보

    - 타겟 사용자 (음악 팬, NFT 관심층) 대상 초기 마케팅 및 홍보 활동 전개 (SNS, 온라인 커뮤니티, 음악 매체 활용)

    - 인플루언서 협업, 체험단 운영 등 입소문 마케팅 전략 실행

  - 커뮤니티 초기 구축

    - 사용자 커뮤니티 공간 마련 (플랫폼 내 게시판, SNS 그룹 등)

    - 커뮤니티 활성화 이벤트 기획 및 운영 (조합 콘테스트, 사용자 간 소통 이벤트 등)

- 예상 기간: 3~6개월

3단계: 공식 서비스 런칭 및 콘텐츠 확장

- 목표

  - 공식 서비스 런칭 및 본격적인 사용자 확대

  - 다양한 아티스트 및 음원 IP 확보를 통한 콘텐츠 경쟁력 강화

  - 수익 모델 본격화 및 사업 지속가능성 확보

  - 플랫폼 브랜드 인지도 제고 및 시장 선점

- 주요 활동

  - 공식 서비스 런칭

    - 베타 서비스 피드백 반영 및 서비스 완성도 향상 후 공식 서비스 런칭

    - 대규모 사용자 유입 대비 서버 인프라 확장 및 안정성 확보

  - 콘텐츠 확장 및 다양화

    - 다양한 장르 및 스타일의 아티스트 및 음원 IP 적극적 유치

    - 독점 Vocal Stem 콘텐츠 확보 및 차별화 전략 강화

    - 플랫폼 사전 제작 조합 NFT 패키지 다양화 및 퀄리티 향상

  - 마케팅 및 홍보 강화

    - 대중 매체 광고, 옥외 광고, 콜라보레이션 등 공격적인 마케팅 및 홍보 활동 전개

    - 언론 홍보, PR 활동을 통해 플랫폼 인지도 및 신뢰도 제고

    - 글로벌 시장 진출 위한 해외 마케팅 및 현지화 전략 수립

  - 수익 모델 본격화

    - 팩 판매, 마켓플레이스 수수료, 스트리밍 수익 등 다양한 수익 모델 본격 운영

    - 프리미엄 기능 도입 및 수익 다각화 방안 모색

    - 플랫폼 운영 비용 효율화 및 수익성 개선 노력

  - 커뮤니티 활성화 및 사용자 참여 확대

    - 사용자 참여형 콘텐츠 및 이벤트 정기적으로 기획 및 운영 (조합 콘테스트, 팬 아트 공모전, 아티스트 Q&A 등)

    - 사용자 맞춤형 추천 기능 강화 및 개인화 서비스 제공

    - 커뮤니티 운영 정책 강화 및 유해 행위 방지 시스템 고도화

- 예상 기간: 9~12개월

4단계: 성장 및 생태계 확장

- 목표

  - 지속적인 사용자 성장 및 플랫폼 생태계 확장

  - 글로벌 시장 확대 및 글로벌 플랫폼으로 성장

  - 음악 IP 기반 다양한 사업 영역 확장 및 시너지 창출

  - Web3 음악 플랫폼 선도 기업으로 자리매김

- 주요 활동

  - 글로벌 시장 진출

    - 해외 시장 진출 전략 실행 (현지화, 해외 파트너십, 글로벌 마케팅)

    - 다국어 지원 및 글로벌 결제 시스템 구축

    - 해외 사용자 대상 맞춤형 콘텐츠 및 서비스 제공

  - 플랫폼 기능 고도화 및 신규 기능 추가

    - AI 기반 개인 맞춤형 음악 추천 및 큐레이션 기능 강화

    - 사용자 제작 콘텐츠 (UCC) 플랫폼 연동 및 창작 활동 지원

    - 메타버스, VR/AR 등 신기술 접목 및 몰입형 음악 경험 제공

    - 아티스트-팬 직접 소통 기능 강화 (라이브 스트리밍, 팬 미팅, 1:1 소통 채널)

  - IP 확장 및 사업 다각화

    - 음악 IP 기반 2차 저작물 (게임, 영화, 드라마, 캐릭터 상품 등) 제작 및 사업 확장

    - 아티스트 IP 활용 NFT 상품 다양화 및 팬덤 비즈니스 강화

    - 음악 교육, 음악 IP 투자, 음악 관련 기술 솔루션 등 연관 사업 영역 진출

  - 파트너십 확대 및 생태계 구축

    - 음원 스트리밍 서비스, 엔터테인먼트 기업, IT 기업, 블록체인 기업 등 다양한 분야 파트너십 확대

    - 아티스트, IP 홀더, 사용자, 개발자 등 플랫폼 생태계 참여자 확대 및 상생 구조 구축

    - Web3 음악 생태계 리더십 확보 및 산업 표준화 주도