데이터 품질  계획(초안)

## 1. 개요

### 1.1 목적

- 전문 성우의 연기 뉘앙스(감정, 비언어적 표현 등)를 정밀하게 데이터화하여 고품질 AI 에이전트 학습셋 확보.

- 제작 시스템(Dubright)과 가공 시스템(라벨링 툴) 간의 데이터 정합성 유지.

- 인적 전문가에 의한 전수 검수를 통해 자동화가 어려운 연기 지문의 품질을 극대화.

### 1.2 품질 관리 대상

- 음성 데이터: 노이즈, 음량 정규화, 무음 구간 적정성.

- 텍스트 데이터: 스크립트 일치도 및 오타 검수.

- 라벨 데이터: 27종 감정 및 50여 종 연기 스타일 태깅의 적절성.

- 타임 데이터: 지문에 대응하는 실제 발화 구간의 정밀도.

## 2. 데이터 QC 파이프라인 및 단계별 공정

| 단계 | 공정명 | 주요 QC 항목 및 기준 | 수행 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 수집 | Recording QC | 성우의 발화와 대본의 일치 여부, 녹음 음질(Clipping, 소음) 확인. | Dubright |
| 2단계: 전처리 | Preprocessing QC | FFmpeg/SoX를 통한 노이즈 제거 및 음량(-23 LUFS) 정규화 결과 확인. | 자동화 스크립트 |
| 3단계: 라벨링 | Labeling QC | 27종 감정 및 비언어적 표현(살금살금 등) 태깅의 정확성. | 2단계 라벨링 시스템 |
| 4단계: 정밀화 | Timestamp QC | 실제 '연기 지문 발화 구간'과의 일치성 검수. | 2단계 라벨링 시스템 |
| 5단계: 최종검수 | Final QC | 데이터셋 간 정합성 전수 검수 및 학습 가용성 최종 승인. | 관리자 대시보드 |

## 3. 주요 품질 점검 지표 (KPI)

- 발화 일치율(Word Error Rate, WER): 스크립트와 실제 녹음 음성의 일치 정도 ($WER \le 1\%$).

- 라벨 일치도(Inter-Annotator Agreement): 다수의 전문가가 동일 클립을 평가했을 때의 일치도(Cohen's Kappa $\ge 0.8$)..

- 타임스탬프 정밀도: 지문 발화 시작/종료 시점의 오차 범위 ($\pm 0.05sec$ 이내)..

- 음향 품질 지표: 신호 대 잡음비($SNR \ge 40dB$) 및 디지털 클리핑 유무.

## 4. 책임자 및 R&R

| 조직 | 역할 | 책임 범위 |
| --- | --- | --- |
| 품질 관리자 | 프로세스 설계 및 최종 승인 | QC 가이드라인 수립, 최종 학습 데이터셋 승인. |
| 전문 검수자 | 교차 검수 및 라벨링 교정 | 연기 전공자 등으로 구성, 라벨링 데이터의 적정성 평가. |
| 데이터 라벨러 | 1차 라벨링 및 수정/보완 | 2단계 라벨링 시스템을 통한 속성 태깅 및 데이터 보완. |
| 시스템 엔지니어 | 기술적 전처리 및 보안 관리 | 전처리 자동화 툴 운영 및 데이터 백업/보안 관리. |

## 5. 리스크 관리 및 복구 계획

- 리스크: 전문가 주관에 따른 라벨링 편향 발생 가능성.

- 대응: 정기적인 라벨링 가이드 교육 및 상호 교차 검수(Cross-check) 실시.

- 백업: AWS S3 기반의 일일 자동 백업 및 버전 관리(Versioning) 적용.

- 보안: 개인정보(성우 신상)와 학습 데이터(에이전트 ID)의 분리 저장 및 접근 권한 통제.

## [별첨] 데이터 품질 개선 및 라벨링 오류 수정

### 사례 1. 감정 파라미터 및 강도(Arousal) 교정

성우의 실제 연기 톤과 대본상의 지문이 불일치하거나, 감정의 강도가 미세하게 다를 때 이를 정밀하게 수정

| 구분 | 수정 전 (1단계: Dubright 생성) | 수정 후 (2단계: 라벨링 시스템 고도화) |
| --- | --- | --- |
| Clip ID | VA_ACT_001_042 | (동일) |
| 대본 지문 | (슬프게) "정말 이대로 끝인 거야?" | (동일) |
| 감정 라벨 | 슬픔 (Sadness) | 절망 (Despair) |
| 감정 강도 | Arousal: 2 (낮음) | Arousal: 4 (높음) |
| 수정 사유 | 대본은 슬픔이나, 성우의 실제 연기는 호흡이 가쁘고 격앙된 절망 상태임. AI가 단순 슬픔이 아닌 '격한 감정'을 학습하도록 수정함. |  |

### 사례 2. 비언어적 연기 스타일(Style Tag) 추가

대본에는 명시되지 않았으나 성우가 연기 과정에서 표현한 비언어적 요소를 데이터화

| 구분 | 수정 전 (1단계: Dubright 생성) | 수정 후 (2단계: 라벨링 시스템 고도화) |
| --- | --- | --- |
| Clip ID | VA_ACT_005_128 | (동일) |
| 연기 스타일 | (없음/기본값) | 살금살금, 몸을 움츠리며 |
| 추가 정보 | 일반 발화 | Whispering (속삭임) |
| 수정 사유 | 제작 시스템에서는 대사만 기록되었으나, 실제 음성에는 잠입 상황의 '살금살금' 걷는 호흡과 떨림이 포함됨. AI 에이전트의 상황 재현력을 위해 스타일 태그를 전수 추가함. |  |

### 사례 3. 학습용 타임스탬프(Segment) 정밀화

영상 동기화 목적의 시간 값을 AI 학습을 위한 '순수 발화 구간'으로 재설정.

| 구분 | 수정 전 (1단계: Dubright 생성) | 수정 후 (2단계: 라벨링 시스템 고도화) |
| --- | --- | --- |
| 타임스탬프 | 00:12.500 ~ 00:15.800 (3.3초) | 00:13.100 ~ 00:15.200 (2.1초) |
| 포함 데이터 | 전후 무음 구간 및 배경 이미지 대기 시간 포함 | 순수 발화 및 연기 호흡 구간만 정밀 절삭 |
| 수정 사유 | 덥라이트의 타임스탬프는 이미지 위치 기준이나, AI 학습 시에는 무음 구간이 노이즈로 작용함. 지문에 대응하는 순수 연기 구간만 0.01초 단위로 재조정함. |  |

### 사례 4. 캐릭터 페르소나 매칭 오류 수정

성우의 음성 톤과 설정된 캐릭터 메타데이터 간의 부조화를 바로잡음

| 구분 | 수정 전 (1단계: Dubright 생성) | 수정 후 (2단계: 라벨링 시스템 고도화) |
| --- | --- | --- |
| 캐릭터 연령 | 청년 (20대) | 소년/아동 (10대 초반) |
| 캐릭터 성격 | 냉철함 | 개구쟁이, 활달함 |
| 수정 사유 | 초기 설정과 달리 성우가 해당 배역을 훨씬 어린 톤으로 연기함. 데이터셋의 '연령별 음성 특징' 학습 오차를 방지하기 위해 메타데이터를 실제 연기에 맞춰 보완함. |  |