성우 AI 에이전트 MVP

구축 계획서

오픈소스 TTS 모델 & 감정 파라미터 추출 / 프롬프팅 설계

‘

Table of Contents

Table of Contents	2

1. 사업 개요 및 배경	3

1.1 두비덥 서비스	3

1.2 데이터 현황(26년 2월말 기준)	3

1.3 사업 목표: 성우 AI 에이전트	3

1.4 시장 포지셔닝 및 경쟁 우위	4

2. 데이터 라벨링 분류 체계(v 1.0)	4

2.1 분류 체계 마스터	4

2.2 감정 라벨셋 (27개 클래스)	5

2.3 연기 스타일 라벨셋	5

2.4 캐릭터 메타데이터	5

2.5 클립 라벨링 워크시트 (6개 블록, 35+ 필드)	6

3. 데이터 품질 관리	6

3.1 데이터 QC 파이프라인	6

3.2 품질 지표	6

3.3 데이터 정제 프로세스 (2단계)	7

4. 기술 아키텍처	7

4.1 TTS 엔진 선정 (듀얼 엔진 구조)	7

4.2 감정 제어 3-Level Architecture	8

4.3 음성 파라미터 추출: openSMILE eGeMAPS	8

4.4 4-Layer Parameter Separation	8

4.5 음성 보호: AudioSeal	9

5. 전체 MVP 파이프라인	9

5.1 데이터 준비 파이프라인	9

5.2 더빙 생성 파이프라인	11

5.3 Emotion Prompt 변환 매핑 테이블 (안)	13

5.4 Controller Interface (PD/Developer)	14

6. 서비스 플랫폼: Getty of Voice	14

6.1 서비스 컨셉	14

6.2 서비스 구성	14

6.3 비즈니스 모델	14

7. 구현 로드맵	15

Phase 1: Foundation (4-6주)	15

Phase 2: Emotion Layer (4-6주)	15

Phase 3: Pipeline Completion (3-4주)	15

Phase 4: Advanced (Post-MVP)	15

8. 리스크 관리	16

[별첨] 기술 스택 및 인프라 리스트	16

1. 사업 개요 및 배경

1.1 두비덥 서비스

두비덥은 계약된 전문 성우 100여명이 웹툰, 도서 등 디지털 매체에 음성을 추가하여 보이스북, 보이스웹툰 등을 감상할 수 있는 서비스를 운영하는 기업이다. 원본 콘텐츠의 이미지, 텍스트, 영상 위치와 동기화하여 더빙 음성과 효과를 자동 스크롤 재생하며, 사용자가 음성 연기자와 언어를 선택하여 감상할 수 있는 인터랙티브 플랫폼을 제공한다.

운영/예정 서비스 플랫폼

| 서비스 | 유형 | 대상 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 픽미툰 | 남성향 성인물 보이스툰 | 성인 남성 | 운영 중 |
| 푸딩툰 | 여성향 로맨스/판타지 보이스툰 | 여성 이용자 | 운영 중 |
| 보고팡 (도서관용) | 교육/학습용 보이스툰 | 지역/학교/공공도서관 | 2026.04 출시 |
| 보고팡 (일반용) | 구독형 보이스툰 서비스 | 일반 이용자 | 준비중 |
| Getty of Voice | AI 성우 아바타 마켓플레이스 | 콘텐츠 제작사/개인 | 준비중 |

제작 시스템: 덥라이트(Dubright)

덥라이트는 두비덥의 핵심 제작 시스템으로, 원본 콘텐츠 등록(이미지, 대사 스크립트), 캐릭터별 연기자(성우) 할당, 스크롤 액션과 대사별 녹음 홀 연출, 효과/움직임 연출, 음성 녹음 및 효과 생성 기능을 통합 제공한다. 이 시스템을 통해 성우 연기 음성 데이터 수집과 메타 정보(이미지/대사, 캐릭터별 대사 및 성우별 녹음 파일, 이미지-음성 동기화 정보)가 축적된다.

기술 인프라: AWS 클라우드(EC2, RDS, S3) 기반, Linux/MySQL, 프론트엔드 Vue/React, 백엔드 Node/Express/FastAPI/PHP 구성.

1.2 데이터 현황(26년 2월말 기준)

| 항목 | 규모 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 계약 성우 수 | 100명 | 전문 성우 및 연기자 |
| 작품 수 | 350개 | 웹툰, 도서 등 디지털 콘텐츠 |
| 회차 수 | 5,233회 | 에피소드 단위 |
| 연기 음성 파일 수 | 623,716개 | 대사 단위 개별 녹음 |
| 음성 파일 총 용량 | 174 GB | WAV 원본 기준 |
| 총 재생 시간 | 400시간 | 전체 음성 데이터 합산 |

이 데이터의 핵심적 차별점은 단순 낭독 음성이 아니라 스크립트, 캐릭터, 연기 지문(디렉션) 등이 결합된 실연 기반 연기 음성 데이터라는 점이다. 각 음성 파일에 대해 성우 개인별로 연기 메타데이터를 라벨링하여 AI 학습용 구조화 데이터셋으로 정제하는 작업이 현재 진행 중이다.

1.3 사업 목표: 성우 AI 에이전트

두비덥은 전문 성우의 음성과 연기(표현방식)를 학습한 성우 AI 에이전트 서비스를 구축한다. 일반적인 TTS의 화자 특성(성별, 연령, 음색, 억양) 복제나 단순 감정 표현(슬픔, 기쁨, 분노)이 아니라, 연기 디렉션(대본)에 따라 캐스팅된 AI 성우 에이전트가 인간 성우의 연기 스타일까지 재현하는 모델이다.

학습 데이터셋은 성우 개인별로 준비되며(법적 권리 계약 체결 완료), 일반적 합성 데이터 이외에 실제 연기 정보를 포함한다: 작품 메타정보, 연기 캐릭터 메타정보, 역할, 대사와 대사별 녹음 파일, 녹음 당시의 연기 디렉션, 비언어적 정보(살금살금, 몸을 움츠리며, 거칠게 밀치며 등).

서비스 플랫폼에서는 각 성우 AI 에이전트의 프로필(출연 작품, 출연 캐릭터, 샘플 음성)이 제공되며, 사용자는 에이전트 성우를 캐스팅하여 원하는 음성 작품을 제작한다. 생성된 에이전트 성우 음성에는 음성 지문이 이식되어 딥보이스와 구분되며, 성우는 정당한 정산 수익을 배분받는 구조이다.

1.4 시장 포지셔닝 및 경쟁 우위

| 경쟁사 | 특징 | 두비덥 차별점 |
| --- | --- | --- |
| 일레븐랩스 | 범용 고품질 보이스 생성, 다국어 TTS | 한국어 전문 성우 실제 연기 데이터 + 작품/캐릭터/상황 맥락 메타데이터 |
| 수퍼톤 | 보이스 컨버전, 음색 변환 중심 | 음색 변환이 아닌 연기 스타일(27종 감정 + 50종 스타일) 재현 |
| 타입캐스트 | 캐릭터별 보이스 스타일 선택 | 실제 성우 연기 학습 기반, 100명 성우 로열티 정산 생태계 |

핵심 경쟁 우위:

(1) 100명 전문 성우와의 합법적 권리 계약(로열티 기반 수익 배분)

(2) 63만개 실연 기반 연기 음성 데이터(단순 낭독이 아닌 감정/연기지문 포함)

(3) 덥라이트-라벨링 시스템-AI 학습의 통합 파이프라인

(4) 음성 지문 기술을 통한 성우 권익 보호

2. 데이터 라벨링 분류 체계(v 1.0)

성우 AI 에이전트의 학습 데이터 품질은 라벨링의 정확도에 좌우된다. VA_Labeling_Schema v1.0(내부 자료)을 기반으로 아래 7개 블록, 150+개 라벨로 구성된 분류 체계를 적용한다.

2.1 분류 체계 마스터

| Block | 분류명 | Enum/Tag 수 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Block 1 | 콘텐츠/장르 | 11개 Enum | 로맨스, 판타지, 액션, 코미디, 드라마, 스릴러, 공포, SF, 스포츠, 역사, 과학 |
| Block 2 | 대상 등급 | 4개 Enum | 전체(R01), 12세(R02), 15세(R03), 18세(R04) |
| Block 3 | 캐릭터 성별 | 4개 Enum | 남성(S01), 여성(S02), 논바이너리(S03), 미정(S04) |
| Block 4 | 캐릭터 연령대 | 5개 Enum | 아동(A01), 어린이(A02), 청소년(A03), 성인(A04), 노인(A05) |
| Block 5 | 캐릭터 성격 태그 | 12개 Tag | 친절, 거침, 소극적, 밝음, 슬픔, 폭력적, 차가움, 권위적, 유머, 냉소, 허당, 지적 |
| Block 6 | 캐릭터 역할 | 6개 Enum | 주연, 조연, 악역, 코믹릴리프, 내레이터, 모브 |
| Block 7 | 말투/방언 | 10개 Enum | 표준어, 경상도, 전라도, 충청도, 제주, 구어체, 문어체, 반말, 존댓말, 혼합 |

2.2 감정 라벨셋 (27개 클래스)

Russell의 Circumplex Model 기반 Valence(-2~+2) x Arousal(1~5) 2축 매핑에 강도(Intensity, 1~5) 스케일을 추가한 3차원 감정 모델을 적용한다.

| 구분 | 코드 | 감정 (한/영) | Valence | Arousal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 긍정 | E01~E04 | 기쁨, 웃음/유쾌, 설렘, 사랑/애정 | +2 | 2~5 |
| 약긍정 | E05~E07 | 안도, 자신감, 호기심 | +1 | 2~3 |
| 중립 | E08, E23~E26 | 평온/중립, 고통(육체), 피로, 냉소, 기분좋음(허밍) | 0 | 1~3 |
| 약부정 | E09~E11, E22, E27 | 긴장/불안, 당혹, 질투, 놀람(부정), 의심 | -1 | 2~4 |
| 부정 | E12~E20 | 슬픔, 울음, 절망, 후회, 두려움, 공포, 혐오, 분노, 격노 | -2 | 2~5 |
| 놀람 | E21~E22 | 놀람(긍정), 놀람(부정) | +1/-1 | 4 |

강도(Intensity) 스케일: 1(미묘, alpha=0.5~1.0) / 2(약함, alpha=1.0~1.5) / 3(보통, alpha=2.0) / 4(강함, alpha=3.0~3.5) / 5(극도, alpha=4.0~5.0). 강도는 Valence/Arousal과 달리 대본의 장면 맥락에 따라 라벨러/PD가 직접 조정하는 가변값이다.

2.3 연기 스타일 라벨셋

A. Speaking Style (발화 방식) - 14개

ST01(일상대화), ST02(독백), ST03(속삭임), ST04(고함), ST05(속사포), ST06(느린 말), ST07(로맨틱), ST08(코믹), ST09(위협), ST10(권위적), ST11(설명/해설), ST12(간청), ST13(냉소적), ST14(공포떨림)

B. Delivery Intent (발화 의도) - 16개

DI01(명령), DI02(부탁), DI03(설득), DI04(질문), DI05(고백), DI06(위로), DI07(비꼼), DI08(농담), DI09(위협), DI10(보고/설명), DI11(외침/호출), DI12(항의), DI13(감탄), DI14(사과), DI15(선언/결의), DI16(거절)

C. Nonverbal Events (비언어 이벤트) - 20개

NV01(웃음), NV02(킬킬웃음), NV03(울음), NV04(흐느낌), NV05(흡기), NV06(한숨), NV07(흥얼거림), NV08(신음-고통), NV09(신음-일반), NV10(비명), NV11(고함), NV12(코웃음), NV13(코훌쩍), NV14(무거운호흡), NV15(목메임), NV16(딸꾹질), NV17(탄식), NV18(끙끙댐), NV19(이갈기), NV20(숨참기). 타임스탬프와 함께 [NV코드:초단위] 형식으로 기록.

2.4 캐릭터 메타데이터

각 클립은 character_id로 캐릭터 프로필을 참조하는 정규화 구조. 캐릭터 메타데이터 필드: character_id(유니크 ID), role_name(캐릭터 이름), functional_name(역할 기반 명칭), char_gender(S01~S04), char_age_group(A01~A05), char_personality(P01~P12 다중 선택), char_role(RL01~RL06), speech_style(SP01~SP10), char_description(자유 기술), assigned_va_id(배정 성우 ID). 화자-청자 관계(Relationship) 12개 Enum: 연인, 가족, 친구, 상사/부하, 낯선사람, 적/대립, 멘토/제자, 경쟁자, 동료, 혼잣말, 군중/다수, 신/초자연.

2.5 클립 라벨링 워크시트 (6개 블록, 35+ 필드)

| Block | 필드 그룹 | 주요 필드 | 필드 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| Block 1 | 기본 식별 정보 | clip_id, audio_path, session_id, speaker_id, duration_sec | 5 |
| Block 2 | 콘텐츠/프로젝트 | project_id, genre, rating, script_text, episode_scene, language | 6 |
| Block 3 | 캐릭터 정보 | character_id, char_gender, char_age_group, char_personality, speech_style, relationship | 6 |
| Block 4 | 연기 메타데이터 | primary/secondary_emotion, intensity, valence, arousal, speaking_style, delivery_intent, utterance_type, scene_context, situational_tags, nonverbal_events | 11 |
| Block 5 | 음향/기술 | mic_type, room_id, sample_rate, bit_depth, noise_level, post_process | 6 |
| Block 6 | 라이선스/QC | contract_id, usage_rights, qc_result, qc_notes, annotator_id, annotation_date | 6 |

3. 데이터 품질 관리

3.1 데이터 QC 파이프라인

| 단계 | 공정명 | 주요 QC 항목 | 수행 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | Recording QC | 성우 발화-대본 일치 여부, 녹음 음질(Clipping, 소음) 확인 | Dubright |
| 2단계 | Preprocessing QC | 노이즈 제거, 음량 정규화(-23 LUFS), 무음 구간 적정성 | FFmpeg |
| 3단계 | Labeling QC | 27종 감정 + 50종 연기 스타일 태깅의 정확성 | 2단계 라벨링 시스템 |
| 4단계 | Timestamp QC | 연기 지문 발화 구간과의 실제 타이밍 일치성 검수 | 2단계 라벨링 시스템 |
| 5단계 | Final QC | 데이터셋 간 정합성 전수 검수, 학습 가용성 최종 승인 | 관리자 대시보드 |

3.2 품질 지표

| 지표 | 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 라벨 일치도 (IAA) | Cohen's Kappa >= 0.8 | 다수 전문가 동일 클립 교차 평가 |
| 타임스탬프 정밀도 | +/- 0.05sec 이내 | 지문 발화 시작/종료 시점 오차 |
| 음향 품질 (SNR) | SNR >= 40dB | 신호 대 잡음비 및 디지털 클리핑 유무 |

3.3 데이터 정제 프로세스 (2단계)

1단계(Dubright 생성)

제작 시스템에서 자동 축적되는 기초 데이터.

대사 구간/재생 구간, 컷/스크롤 연동 위치가 자동 생성된다.

2단계(라벨링 시스템)

감정 라벨, 비언어 이벤트, 연기 의도/스타일을 전문가가 수동 태깅 + 검수한다.

성우의 연기 뉘앙스 보존을 위해 자동화 대신 전문가 라벨링 방식을 채택하여 데이터 신뢰도를 확보한다.

데이터 정제 사례: 대본 지문 "(슬프게) 정말 이대로 끝인 거야?"에서 성우의 실제 연기가 호흡이 가쁘고 격앙된 경우, 감정 라벨을 슬픔(Arousal 2)에서 절망(Arousal 4)으로 교정. AI가 단순 슬픔이 아닌 격한 감정을 학습하도록 수정한다.

4. 기술 아키텍처

4.1 TTS 엔진 선정 (듀얼 엔진 구조)

2026년 3월 기준 오픈소스 TTS 생태계를 평가하여, 듀얼 엔진 + 보조 엔진 구조로 계획하고있다.

| 모델 | 라이선스 | 한국어 | 감정 제어 | Voice Cloning | 지연 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-TTS 1.7B | Apache-2.0 | Native 10L | Tag+Tone+Prosody | 3s ref audio | 97ms | Primary A |
| CosyVoice2 0.5B | Apache-2.0 | Native 9L | Instruct NL | 3-10s ref | 150ms | Primary B |
| Chatterbox ML | MIT | 23 Languages | Exaggeration Param | Zero-shot | Real-time | Auxiliary |

Primary A: Qwen3-TTS 1.7B

Base 모델이 성우별 단일 화자 SFT(Supervised Fine-Tuning)를 공식 지원하여, 두비덥의 성우별 개인 모델 구축에 최적이다.

Primary B: CosyVoice2 0.5B

Instruct 모드에서 "슬프지만 참는 듯이, 눈물을 꾹 참고 낮은 목소리로" 같은 자연어 감정 프롬프트를 직접 입력할 수 있는 유일한 인터페이스.

Auxiliary : Chatterbox Multilingual

MIT 라이선스. 한국어 포함 23개 언어 지원. 감정 과장도(exaggeration) 단일 파라미터로 단조로운 발화부터 극적 표현까지 연속 조절. 극도의 공포(E17), 격노(E20) 등 극단적 감정 표현에 특화.

4.2 감정 제어 3-Level Architecture

| Level | 방식 | 엔진 | 입력 예시 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1: Natural Language | Instruct Prompt | CosyVoice2 + Qwen3 Tag | "슬프지만 참는 듯이" | 일반적 감정 (대부분 대사) |
| L2: Vector Steering | EmoSteer-TTS Activation | CosyVoice2/F5-TTS 내부 | sadness:0.7, anger:0.3 | 복합 감정, 정밀 강도 제어 |
| L3: Open-ended Text | EmoKnob Few-shot | CAM++ Speaker Embedding 조작 (CosyVoice-300M v1) | "권위적이면서 따뜻하게" | 라벨에 없는 미묘한 뉘앙스 |
| L4: Time-varying (P2+) | TTS-CtrlNet | F5-TTS ControlNet | "분노 -> 냉정" 시간축 | 한 대사 내 감정 변화 |

EmoSteer-TTS (Training-Free Activation Steering)

2025년 8월 발표. 모델 재학습 없이 내부 activation을 조작해 감정을 정밀 제어한다. F5-TTS, CosyVoice2, E2-TTS와 직접 호환. 6가지 기본 감정의 전환/보간/소거/복합이 가능하며, alpha 파라미터로 강도를 연속 조절한다. 복합 감정("슬프지만 억울한")을 두 벡터의 가중 보간으로 구현할 수 있어 성우 연기 모델에 유리하다.

EmoKnob (Few-Shot Open-ended Text Prompt)

Columbia 대학 개발. 감정 음성 샘플과 중립 샘플로부터 화자 독립적 감정 방향 벡터를 추출하여, 임의의 텍스트 설명("화난 듯이", "냉소적으로")으로 감정을 제어한다. 단 1쌍의 감정/중립 샘플만으로 벡터 추출이 가능하여 성우별 소량 데이터에도 적용 가능하다. 강도 파라미터 alpha로 감정 세기를 연속 조절한다.

4.3 음성 파라미터 추출: openSMILE eGeMAPS

eGeMAPS를 사용하여 클립당 88개 표준 파라미터(Pitch/F0, Energy/RMS, Voice Quality/Jitter/Shimmer/HNR, Spectral/MFCC, Prosody)를 추출하고 라벨링 스키마 메타데이터에 병합한다.

4.4 4-Layer Parameter Separation

성우 음성을 4개 독립 레이어로 분리하여 개별 조절 가능한 컨트롤러를 구성한다.

| Layer | 파라미터 | 추출/제어 방식 |
| --- | --- | --- |
| L1: Identity | Speaker Embedding (음색, 포먼트) | Qwen3-TTS 3s ref + CosyVoice-300M(v1) CAM++ Encoder (192-dim) + CosyVoice2 zero-shot ref audio |
| L2: Prosody | F0 contour + Duration (억양, 흐름) | openSMILE eGeMAPS + ProMode 텍스트 예측 |
| L3: Energy | RMS Energy + Dynamics (음량, 강조) | openSMILE eGeMAPS 추출 |
| L4: Emotion | Emotion Embedding / Vector | EmoSteer activation steering + EmoKnob 방향 벡터 (CAM++ 192-dim 임베딩 공간) |

4.5 음성 보호: AudioSeal

합성 시점에 불가청 워터마크를 삽입하여 딥보이스와 구분하며, 150ms 세그먼트 단위 로컬 탐지가 가능하다. 기존 방식 대비 2자릿수 빠른 탐지 속도로 실시간 대규모 서비스에 적합하다. 성우 ID + 생성 timestamp + 이용 계약 ID를 워터마크에 인코딩하여 무단 사용 추적과 로열티 정산의 기술적 기반을 제공한다.

5. 전체 MVP 파이프라인

파이프라인은 크게 (A)데이터 준비 단계와 (B) 더빙 생성 단계로 구분한다.

5.1 데이터 준비 파이프라인

성우 녹음 원본 데이터를 AI 학습에 최적화된 형태로 변환하는 전 과정을 7단계로 구성한다. 이 파이프라인은 63만개 기존 음성 클립 전체에 대해 실행되며, 신규 녹음 데이터에 대해서도 동일 프로세스가 적용된다.

Stage 1: Raw Data Collection (Dubright -> Export)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 성우 녹음 WAV 원본 + Dubright 시스템 메타데이터 |
| 처리 | Dubright에서 작품/에피소드/씬/대사 단위로 자동 축적된 기초 데이터를 export. 이미지-음성 동기화 타임스탬프에서 순수 음성 구간만 추출. |
| 출력 | 개별 음성 파일 + 기초 메타데이터(project_id, episode_scene, script_text, character_id, speaker_id) |
| 도구 | Dubright Export API, 자체 배치 스크립트 |
| 규모 | 623,716개 클립, 174GB, 400시간 |

Stage 2: Audio Preprocessing(현재 덥라이트 일부 처리,검수 작업)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | Raw 음성 파일 |
| 처리 2-1 | 노이즈 제거: FFmpeg 기반 자동화. 스펙트럴 노이즈 게이팅 적용. |
| 처리 2-2 | 음량 정규화: -23 LUFS 기준으로 일괄 정규화. 피크 리미팅 적용. |
| 처리 2-3 | 무음 구간 정리: 앞뒤 무음 0.3초 이내로 트리밍. 대사 사이 의도적 pause는 보존. |
| 처리 2-4 | 포맷 정렬: 48kHz/24bit/mono WAV 통일. 원본은 별도 아카이브. |
| QC 기준 | SNR >= 40dB, 디지털 클리핑 없음, LUFS 오차 +/-1 이내 |
| 출력 | 전처리 완료 WAV + preprocessing_log (noise_level, post_process 필드 기록) |
| 도구 | FFmpeg, 자체 배치 스크립트(Python) |

Stage 3: openSMILE Parameter Extraction

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 전처리 완료 WAV 파일 |
| 처리 | openSMILE eGeMAPSv02 feature set 적용. Functionals level(클립 단위 요약 통계)로 추출. |
| 추출 파라미터 | 88개: F0 평균/표준편차/범위/기울기, RMS Energy 분포, Jitter/Shimmer/HNR, MFCC 13차, Spectral Flux/Centroid/Rolloff, 발화 속도, 포즈 길이, F0 contour |
| 출력 형식 | 클립별 88-dim feature vector (CSV/Parquet), 라벨링 DB에 자동 병합 |
| 코드 예시 | smile = opensmile.Smile(feature_set=eGeMAPSv02, feature_level=Functionals); features = smile.process_file('clip.wav') |
| 도구 | opensmile-python (Apache-2.0) |

- Stage2와 Stage3 단계 통합 진행예정

Stage 4: 2-Stage Labeling (Human Expert)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | Raw 음성파일(덥라이트) + 기초 메타데이터 |
| 라벨링 1차 | 감정(E01-E27), 감정 강도(1-5), Speaking Style(ST01-14), Delivery Intent(DI01-16), Utterance Type, 장면 컨텍스트(자유 기술). 전문가 수동 태깅. |
| 라벨링 2차 | Nonverbal Events(NV01-20, 타임스탬프 포함), Situational Tags(복수 선택), Prosody Tags, 복합 감정 secondary_emotion 지정. 교차 검수(Cross-check). |
| 검수 기준 | Cohen's Kappa >= 0.8 (다수 전문가 교차 평가) |
| 정제 사례 | 대본 '슬프게' 지정이나 실제 연기가 격앙된 경우 -> 감정 라벨을 슬픔에서 절망으로, Arousal을 2에서 4로 교정 |
| 출력 | 완성된 35+ 필드 라벨링 레코드 (JSON/DB) |
| 도구 | 2단계 라벨링 인터페이스 (자체 개발) |
| 인력 | 품질 관리자, 전문 검수자(연기 전공), 데이터 라벨러 |

Stage 5: EmoKnob Emotion Vector Extraction

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 성우별 감정 음성 샘플 + 중립 음성 샘플 쌍 |
| 처리 | 각 성우의 27개 감정 클래스에 대해 감정/중립 쌍을 선별. CosyVoice-300M(v1)의 CAM++ Speaker Encoder(192-dim)로 임베딩 추출 후 EmoKnob 알고리즘으로 화자 독립적 감정 방향 벡터 추출 |
| 출력 | 성우별 27-emotion direction vector set (각 벡터는 speaker embedding space 상의 방향) |
| 최소 데이터 | 감정당 1쌍(감정/중립). 품질 향상을 위해 감정당 3-5쌍 사용 |
| 도구 | EmoKnob (Columbia Univ., Apache-2.0) + CosyVoice-300M CAM++ Encoder (campplus.onnx, 28MB) |

Stage 6: Speaker Identity Registration & Fine-tuning

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 전처리 WAV + 라벨링 완료 데이터 |
| 처리 6-A | Qwen3-TTS Base 성우별 SFT: 성우 개인의 음색/연기 특성을 학습하는 fine-tuning. 성우당 10-30시간 데이터 활용. 감정 태그/톤/운율 conditioning 포함. |
| 처리 6-B | CosyVoice2 Speaker 등록: 3-10초 reference audio 기반 zero-shot 음성 복제. CosyVoice-300M(v1) CAM++ Encoder로 별도 speaker embedding 추출 및 레지스트리 등록 (EmoKnob 벡터 연산용). |
| 출력 | 성우별 SFT 모델(Qwen3) + Speaker Embedding Registry(CAM++/CosyVoice-300M v1) + Ref Audio Registry(CosyVoice2) = 100명 성우 프로필 |
| 도구 | Qwen3-TTS-1.7B-Base (Apache-2.0), CosyVoice2-0.5B (Apache-2.0) |

Stage 7: AudioSeal Watermark Key Generation

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 성우 계약 정보 + 성우 ID |
| 처리 | 성우별 고유 워터마크 키 생성. 키에 인코딩되는 정보: speaker_id, contract_id, creation_timestamp, usage_scope |
| 출력 | 성우별 Watermark Key Set (합성 시점 삽입용) |
| 검증 | 워터마크 삽입 음성 vs 원본 ABX 청취 테스트. 음질 영향 불가청 수준 확인. |
| 도구 | AudioSeal (Meta, MIT License) |

5.2 더빙 생성 파이프라인

사용자가 대본을 입력하면 AI 성우 에이전트가 연기 음성을 생성하는 실시간 파이프라인이다. 8단계로 구성되며, 감정 복잡도에 따른 자동 엔진 선택 로직이 핵심이다.

Step 1: Script Input & Parsing

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 더빙 대본 (character_id, script_text, stage_direction, scene_context) |
| 파싱 예시 | 캐릭터: P01_CH_F_MAIN_01 / 대사: "그런 거 아니야, 그냥... 괜찮아." / 연기지문: 슬프지만 참는 듯이. 이별 직후. 혼자. |
| 출력 | 구조화된 대본 객체 (character_ref, text, direction, context) |
| 도구 | Script Parser Engine (자체 개발) |

Step 2: Label Parsing Engine

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 구조화된 대본 객체 + 캐릭터 프로필 DB + 라벨링 스키마 |
| 처리 | 연기지문을 분석하여 라벨 코드로 자동 변환: primary_emotion=E12(슬픔), emotion_intensity=4(강함), speaking_style=ST06(느린말), delivery_intent=DI05(고백), nonverbal_events=[NV04:0.5(흐느낌)], relationship=REL01(연인) |
| 처리 로직 | 규칙 기반 매핑 + LLM 보조 분류. 지문 키워드("슬프지만 참는") -> 감정 코드 자동 추론. 모호한 경우 PD 수동 확인 요청. |
| 출력 | 완성된 라벨 코드 세트 |
| 도구 | Label Parser (규칙 엔진 + LLM fallback) |

- LangChain & LangGraph

Step 3: Engine Selection (Auto-routing)

대사별 최적 TTS 엔진을 자동 선택하는 핵심 로직이다. 감정 강도, 복합 감정 여부, 연기 지시 형태에 따라 분기한다.

| 조건 | 선택 엔진 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 일반 대사 (intensity 1-3, 단일 감정) | Qwen3-TTS | 최저 지연(97ms), 한국어 최적화, 안정적 품질 |
| 복합 감정 (primary + secondary) | CosyVoice2 + EmoSteer | 벡터 보간으로 두 감정 정밀 배합 |
| 자연어 연기 지시 포함 | CosyVoice2 Instruct | PD 연기지문 언어 직접 입력 가능 |
| 극단 감정 (intensity 4-5, E17/E20) | Chatterbox | exaggeration 파라미터로 극적 표현 |
| 커스텀 감정 텍스트 (라벨 외) | Any + EmoKnob | 개방형 텍스트 감정 벡터 적용 |

Step 4: Emotion Prompt Generation

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 라벨 코드 세트 + 선택된 엔진 정보 |
| 변환 (Qwen3-TTS) | 라벨 -> 감정/톤/속도 태그: emotion=sad, tone=gentle, speed=slow |
| 변환 (CosyVoice2) | 라벨 -> Instruct 자연어: "슬프고 지친 듯이, 낮고 느리게, 울음을 참으며" |
| 변환 (EmoSteer) | 라벨 -> 감정 벡터: sadness alpha=3.5 (또는 보간: sadness*0.7 + anger*0.3) |
| 변환 (Chatterbox) | 라벨 -> exaggeration 파라미터: exaggeration=0.8 |
| 변환 (EmoKnob) | 자유 텍스트 -> 감정 방향 벡터: "grief-stricken but holding back" |
| 출력 | 엔진별 최적화된 Emotion Prompt 객체 |

Step 5: TTS Synthesis

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | text + speaker_model/embedding + emotion_prompt |
| 경로 A (Qwen3) | Qwen3-TTS inference: emotion/tone/prosody tags + 성우 SFT 모델로 합성. 97ms first-packet. |
| 경로 B (CosyVoice2) | CosyVoice2 inference_instruct(): instruct_text + ref_audio(참조 음성) + EmoSteer activation steering 주입. (CosyVoice2는 speaker embedding 입력 불가, ref audio 기반) |
| 경로 C (Chatterbox) | Chatterbox inference: exaggeration parameter + zero-shot voice cloning. |
| EmoKnob Override | CosyVoice-300M(v1) 경로: CAM++ speaker embedding에 EmoKnob 감정 방향 벡터를 직접 추가(u_new = u_s + alpha * v_e) 후 CosyVoice-300M TTS로 합성. CosyVoice2 경로: 감정 벡터로 최적 ref audio를 선택하는 Proxy 방식 적용. |
| 출력 | 합성된 Raw Audio (WAV, 48kHz/24bit) |

Step 6: Post-processing

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 합성된 Raw Audio + nonverbal_events 라벨 |
| 처리 6-1 | 비언어 이벤트 삽입: NV04(흐느낌) at 0.5s, NV13(코훌쩍) at 1.8s 등 타임스탬프 기반 오디오 스플라이싱 |
| 처리 6-2 | 음량 정규화: 출력 음량을 -23 LUFS 기준으로 정규화 |
| 처리 6-3 | Pitch Shift (옵션): 사용자 지정 시 -5~+5 semitone 조절 |
| 출력 | 후처리 완료 Audio |

Step 7: AudioSeal Watermark Embedding

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 후처리 완료 Audio + 성우 Watermark Key |
| 처리 | 합성 시점에 불가청 워터마크 삽입. 인코딩 정보: speaker_id + generation_timestamp + contract_id + user_id(이용자) |
| 검증 | 삽입 즉시 readback 검증 (워터마크 디코딩 성공 확인) |
| 출력 | 워터마크 삽입 최종 Audio |
| 도구 | AudioSeal (Meta, MIT) |

Step 8: Output & Metadata Export

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 최종 출력 | WAV/FLAC 파일 + 메타데이터 JSON + 워터마크 검증키 |
| 메타데이터 | clip_id, speaker_id, engine_used, emotion_params, watermark_hash, generation_timestamp, usage_license |
| 저장 | S3 배포. 메타데이터는 RDS에 기록. |
| 정산 연동 | usage_license 기반 성우 로열티 자동 정산 트리거 |

5.3 Emotion Prompt 변환 매핑 테이블 (안)

라벨링 스키마의 주요 필드가 각 엔진의 프롬프트로 변환되는 전체 매핑이다.

| 라벨링 필드 | Qwen3-TTS Tag | CosyVoice2 Instruct | EmoSteer Vector | Chatterbox |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 기쁨 | emotion=happy, tone=bright | "밝고 경쾌하게, 기쁨이 넘치는" | joy, alpha=2.0 | exaggeration=0.5 |
| E12 슬픔 | emotion=sad, tone=gentle | "슬프게, 눈물을 참으며" | sadness, alpha=3.0 | exaggeration=0.6 |
| E19 분노 | emotion=angry, tone=sharp | "화가 나서, 단호하고 날카롭게" | anger, alpha=3.5 | exaggeration=0.8 |
| E17 공포(극도) | emotion=fearful, tone=trembling | "극도의 공포, 떨리는 목소리로" | fear, alpha=4.5 | exaggeration=1.0 |
| E12+E19 복합 | emotion=sad+angry | "분노하지만 체념한 듯이" | sad*0.6+anger*0.4 | exaggeration=0.7 |
| ST03 속삭임 | speed=slow, volume=low | "낮고 조용하게 속삭이며" | prosody 조정 | exaggeration=0.2 |
| ST04 고함 | speed=fast, volume=high | "크고 격하게, 최대 볼륨으로" | arousal boost | exaggeration=0.9 |
| Intensity=5 | emphasis=max | "극도로, 참을 수 없을 정도로" | alpha=4.0~5.0 | exaggeration=1.0 |
| NV04 흐느낌 | [breath] SSML | [breath]..SSML tag | N/A (post-proc) | N/A (post-proc) |

5.4 Controller Interface (PD/Developer)

| 파라미터 | 범위/타입 | 기능 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| Engine Select | Auto/Qwen3/Cosy/Chatterbox | TTS 엔진 선택 | 자동 라우팅 또는 수동 |
| Emotion Type | E01-E27 (27개) | 주감정 선택 | EmoSteer/Qwen3 tag |
| Emotion Blend | 두 감정 비율 슬라이더 | 복합 감정 배합 | EmoSteer 가중 보간 |
| Emotion Intensity | 0-5 슬라이더 | 감정 강도 | EmoKnob alpha/Chatterbox exagg. |
| Speaking Style | ST01-ST14 (14개) | 발화 방식 | CosyVoice2/Qwen3 tag |
| Emotion Prompt | 자유 텍스트 | 개방형 감정 기술 | EmoKnob open-ended |
| Speed | 0.5x-2.0x | 발화 속도 | Qwen3/CosyVoice2 |
| Pitch Shift | -5~+5 semitone | 음높이 조절 | Post-processing |
| NV Events | NV01-20 + timestamp | 비언어 행동 | SSML + 오디오 splicing |
| Watermark | ON/OFF + 강도 | 음성 지문 보호 | AudioSeal |

6. 서비스 플랫폼: Getty of Voice

6.1 서비스 컨셉

음성 저작권 보호 기반 AI 음성 아바타(디지털 휴먼 보이스) 거래 플랫폼. 음성 저작권/사용권이 보장된 음성 거래 마켓플레이스이며, 합법적 AI 보이스를 사용한 음성 콘텐츠 제작 플랫폼이다.

6.2 서비스 구성

- 디지털 성우 음성 라이선스 관리: 성우별 계약/권리/사용 범위 관리

- 디지털 성우 프로필: 출연 작품, 출연 캐릭터, 샘플 음성, 연기 스타일 카테고리

- 스크립트 업로드 및 캐릭터 설정: 대본 입력 + 캐릭터별 성우 에이전트 캐스팅

- 음성 연기 스타일 조정: Controller Interface를 통한 감정/스타일/강도 세부 조정

- 음성 생성 및 사용 라이선스 등록: AudioSeal 워터마크 삽입 + 이용 계약 자동 등록

- 생성 음성 콘텐츠 더빙(마스터링): 보이스툰/오디오북/게임 등 최종 콘텐츠 통합

6.3 비즈니스 모델

| 모델 | 설명 | 수익 구조 |
| --- | --- | --- |
| 제작툴 (모바일) | 사용자가 직접 콘텐츠 제작/판매 | 이용료 + 성우 로열티 정산 |
| 기존 플랫폼 연계 | 푸딩툰, 보고팡 등 내부 서비스 적용 | 내부 제작 비용 절감 |
| 덥라이트 AI 캐스팅 | 단역/조연부터 AI 성우 적용 | 캐스팅 수수료 + 성우 정산 |

7. 구현 로드맵

Phase 1: Foundation (4-6주)

| Task | 상세 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Qwen3-TTS 환경 구축 | 1.7B 모델 배포, 한국어 품질 기준선 평가, GPU 인프라 세팅 | Qwen3-TTS 서빙 인프라 |
| CosyVoice2 환경 설정 | Fun-CosyVoice 3.0 배포, Instruct 모드 감정 프롬프트 검증 | CosyVoice2 서빙 인프라 |
| openSMILE 파이프라인 | 63만 클립 전체 eGeMAPS 파라미터 추출 및 라벨 DB 병합 | 파라미터 DB (88dim x 623K) |
| 성우 Speaker 등록 | Qwen3 SFT(우선 10명) + CosyVoice2 zero-shot ref audio(100명) + CAM++ embedding 추출(100명) | Speaker Registry v1 |
| 감정 프롬프트 템플릿 | 27개 감정별 Instruct/Tag 템플릿 + 품질 검증 | Emotion Prompt Library v1 |
| AudioSeal 통합 | 합성 파이프라인에 워터마크 모듈 연결, ABX 테스트 | 워터마크 API |

Phase 2: Emotion Layer (4-6주)

| Task | 상세 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| EmoKnob 벡터 추출 | 성우별 감정/중립 쌍 수집, CAM++ Encoder로 27개 감정 방향 벡터 생성 | 성우별 Emotion Vector DB |
| EmoSteer-TTS 통합 | CosyVoice2 activation steering 레이어 연결 및 검증 | 복합 감정 보간 API |
| Chatterbox 통합 | 한국어 품질 검증, 극단 감정 전용 파이프라인 구성 | Chatterbox 서빙 모듈 |
| Engine Selection Logic | 감정 강도/복잡도 기반 자동 라우팅 로직 구현 | Auto-routing Engine |
| 복합 감정 테스트 | 200+ 테스트 케이스 (27x27 감정 조합 중 핵심 선별) | Emotion QA Report |

Phase 3: Pipeline Completion (3-4주)

| Task | 상세 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Script Parser 개발 | character_id -> 성우 매핑 + 연기지문 -> Prompt 자동 변환 | Script Parser Engine |
| Controller UI | 감정 강도 슬라이더 + 복합 감정 믹서 + NV 타임라인 | PD/Director Interface |
| 품질 검증 시스템 | SER(Speech Emotion Recognition) 자동 평가 + MOS 청취 테스트 | QA Pipeline |
| 성우 프로필 시스템 | 출연작/캐릭터/샘플음성 관리 + 에이전트 프로필 페이지 | VA Agent Profile API |
| 정산 시스템 | 사용량 추적 + AudioSeal 기반 성우 로열티 자동 정산 | Royalty Settlement Module |

Phase 4: Advanced (Post-MVP)

- TTS-CtrlNet: 한 대사 내 시간 변화 감정 제어 (분노->냉정)

- Fish Audio S2 Pro: 15,000+ 감정 태그 상용 대안 검토

- 다국어 확장: 영어/일본어/중국어 더빙 파이프라인

- 실시간 스트리밍: Qwen3-TTS 97ms 스트리밍 모드 활용

- 음성 지문 검증: AudioSeal 기반 무단 사용 탐지 플랫폼

8. 리스크 관리

| 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-TTS 한국어 품질 미달 | High | Low | CosyVoice2 fallback + Phase 1 조기 품질 평가 |
| EmoSteer 연구 라이선스 상용 제한 | Medium | Medium | EmoKnob + CAM++(CosyVoice-300M v1) 벡터 추출 파이프라인 구축. CosyVoice2 연동은 Proxy 방식(ref audio 선택) 또는 Cascade 방식(v1 합성 후 v2 변환) 적용 |
| 성우 음성 데이터 품질 편차 | High | Medium | openSMILE 자동 QC + SNR 필터링 + 전문가 전수 검수 |
| 감정 표현 자연스러움 부족 | High | Medium | 3-Level 감정 제어 병행 + 성우별 SFT 품질 상향 |
| 워터마크 음질 영향 | Low | Low | AudioSeal 불가청 검증 + ABX 청취 테스트 |
| 실시간 지연 초과 | Medium | Low | Qwen3-TTS 97ms 스트리밍 + 엔진별 캐싱 |
| 라벨링 편향 (주관성) | Medium | Medium | 정기 가이드 교육 + 교차 검수 + Kappa >= 0.8 기준 |
| 음성권 법적 분쟁 | High | Low | 100명 전원 합법 계약 완료 + 로열티 정산 투명화 + 음성 지문 추적 |

[별첨] 기술 스택 및 인프라 리스트

| 역할 | 도구 | 라이선스 | 핵심 이점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary TTS (A) | Qwen3-TTS 1.7B | Apache-2.0 | 한국어 최적화, 97ms, SFT 지원 |
| Primary TTS (B) | CosyVoice2 0.5B | Apache-2.0 | NL Instruct, EmoSteer 호환 |
| Auxiliary TTS | Chatterbox ML | MIT | 23개 언어, exaggeration 파라미터 |
| Parameter Extraction | openSMILE (eGeMAPS) | Apache-2.0 | 88개 표준 파라미터 |
| Emotion Vector | EmoSteer-TTS | Research | Training-free activation steering |
| Open-ended Emotion | EmoKnob | Research | Few-shot 텍스트 감정 제어 (CAM++ Encoder + CosyVoice-300M v1 TTS) |
| Prosody Prediction | ProMode | Research | 텍스트 기반 F0/Energy 예측 |
| Voice Protection | AudioSeal (Meta) | MIT | 불가청 워터마크, 150ms 탐지 |
| Time-varying (P2) | TTS-CtrlNet | Research | 대사 내 감정 전환 |
| Audio Processing | FFmpeg / SoX | Open Source | 노이즈 제거, 정규화 |
| Cloud Infra | AWS (EC2/RDS/S3/CDN) | Commercial | 기존 Dubright 인프라 활용 |
| Backend | FastAPI / Node.js | Open Source | 추론 서빙 + API Gateway |
| Production System | Dubright | Proprietary | 기존 제작/녹음 시스템 |

2026년 1월 출시. 한국어 포함 10개 언어 네이티브 지원, 97ms first-packet emission, 감정/톤/운율 controllable synthesis 내장. 5M+ 시간 학습 데이터.

EmoSteer-TTS, TTS-CtrlNet과 직접 호환. Fun-CosyVoice 3.0(2025.12)으로 MOS 5.53 달성.

CosyVoice2는 Speaker Encoder를 제거하였으므로, EmoKnob 벡터 추출에는 CosyVoice-300M(v1)의 CAM++ Encoder(192-dim)를 사용하며, 벡터 적용 시 CosyVoice-300M TTS 파이프라인을 통하거나 CosyVoice2에는 Proxy 방식(참조 음성 선택)으로 연동한다

200편 이상의 연구에서 검증된 산업 표준 음성 특징 추출 툴킷

Meta가 MIT 라이선스로 공개한 음성 워터마킹 솔루션(우선 검토하고 있으나 여러 후보 솔루션 확인 중)