MVP 디지털 성우 아바타 — 오픈소스 모델 & 감정 파라미터 추출·프롬프팅 설계안

실제 성우의 연기 음성을 학습한 디지털 성우 아바타 MVP를 구축하기 위한 최적 경로는 CosyVoice2 + EmoSteer-TTS + openSMILE 3-레이어 스택이다. CosyVoice2는 한국어를 포함한 다국어 zero-shot voice cloning과 Instruct 기반 자연어 감정 프롬프팅을 동시에 지원하는 유일한 오픈소스 모델이며, EmoSteer-TTS는 별도 재학습 없이 기존 TTS 모델에 세밀한 감정 조종 레이어를 추가하는  기법이다. openSMILE은 성우 음성에서 Pitch/Energy/Prosody 파라미터를 산업 표준 방식으로 추출하는 도구다.

1. 오픈소스 모델 선택 — 4개 후보 비교

핵심 선택 기준

성우 아바타 MVP에서 요구되는 기능은 세 가지다: (1) 실제 성우 목소리를 reference audio로 클로닝하는 Zero-shot Voice Identity 보존, (2) "슬프지만 참는 듯이"와 같은 텍스트 기반 감정 프롬프팅, (3) 한국어·영어·일본어 등 다국어 지원이다.

| 모델 | 라이선스 | 언어 수 | 감정 프롬프팅 방식 | Voice Cloning | Fine-tune 데이터 요구량 | 한국어 지원 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CosyVoice2 (Alibaba) | Apache-2.0 | 9개 언어 | Instruct 자연어 태그 | Zero-shot (3~10초) | 최소 몇 시간 | 네이티브 |
| F5-TTS | MIT | 다국어 | Reference audio 스타일 전이 | Zero-shot (15초) | 불필요 | 제한적 |
| StyleTTS2 | MIT | 영어 중심 | Style Diffusion (감정 텍스트 연상) | 30분으로 fine-tune | 30분~4시간 | (개별 학습 필요) |
| Chatterbox (Resemble) | MIT | 23+개 | Emotion control 내장 | Zero-shot | 불필요 | 미확인 |

추천: CosyVoice2 (주력) + F5-TTS (보조)

CosyVoice2가 MVP 주력으로 적합한 이유는 세 가지다. 첫째, 한국어·영어·일본어·중국어를 네이티브로 지원하여 글로벌 더빙 플랫폼에 바로 활용 가능하다. 둘째, CosyVoice-300M-Instruct 모드에서 "Happy.<endofprompt>대사 텍스트" 형식으로 자연어 감정 태그를 직접 입력할 수 있다. 셋째, EmoSteer-TTS, TTS-CtrlNet 등 최신 감정 제어 레이어와 직접 호환된다.

F5-TTS는 Diffusion Transformer 구조로 감정·억양 클로닝 성능이 우수하여, CosyVoice2로 커버하기 어려운 특수 감정 표현(극도의 공포, 격노 등) 생성에 보조 모델로 병행 사용한다.

2. 성우 음성 데이터 — 파라미터 추출 레이어

2-1. 표준 도구: openSMILE (eGeMAPS 기반)

openSMILE은 200편 이상의 연구에서 검증된 산업 표준 음성 특징 추출 툴킷이다. C++ 코어에 Python API(opensmile-python)를 제공하며, 실시간 온라인 처리가 가능한 유일한 오픈소스 도구다. eGeMAPS(Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set)를 사용하면 연기 분석에 필요한 핵심 파라미터를 표준화된 형식으로 추출할 수 있다.

추출 가능한 주요 파라미터:

| 파라미터 그룹 | 세부 특징 | 연기 분석 활용 |
| --- | --- | --- |
| Pitch (F0) | 기본 주파수, F0 평균/표준편차/범위, 상승/하강 기울기 | 감정 고저, 강조 단어 위치 식별 |
| Energy | 프레임별 RMS energy, 음량 분포 | 감정 강도, 고함/속삭임 구분 |
| Voice Quality | Jitter(음높이 불규칙), Shimmer(음량 불규칙), HNR(배음비) | 울음·떨림·비명 같은 비언어 이벤트 감지 |
| Spectral | MFCC 13차, Spectral Flux/Centroid/Rolloff | 음색·말투 특성 모델링 |
| Prosody | 발화 속도(speech rate), 포즈 길이, F0 contour | 속사포/느린 발화, 비언어 이벤트 타이밍 |

# openSMILE eGeMAPS 추출 예시
import opensmile

smile = opensmile.Smile(
    feature_set=opensmile.FeatureSet.eGeMAPSv02,
    feature_level=opensmile.FeatureLevel.Functionals,  # 클립 단위 요약 통계
)
features = smile.process_file('voice_clip.wav')
# → 88개 표준 파라미터 반환 (F0, Energy, MFCC, Jitter 등)

2-2. 파라미터 분리 레이어 아키텍처

성우 음성을 아래 4개 독립 레이어로 분리하여 개별 조절 가능한 컨트롤러를 구성한다.

[원본 성우 WAV]
        │
        ▼
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│  Layer 1: IDENTITY  → Speaker Embedding           │
│           (화자 목소리 특성: 음색, 포먼트)            │
│  Layer 2: PROSODY   → F0 contour + Duration       │
│           (운율: 억양 패턴, 말의 흐름)               │
│  Layer 3: ENERGY    → RMS Energy + Dynamics       │
│           (에너지: 음량 변화, 강조 위치)            │
│  Layer 4: EMOTION   → Emotion Embedding / Vector  │
│           (감정: Valence × Arousal × 스타일 태그)  │
└───────────────────────────────────────────────────┘
        │
        ▼
  [조절 가능한 컨트롤러 인터페이스]

Layer 1 (Identity)은 CosyVoice2의 zero-shot cloning으로 성우의 3~10초 reference 오디오에서 자동 추출된다. Layer 2-3 (Prosody/Energy)은 openSMILE eGeMAPS로 클립별 수치화하여 라벨링 스키마(이전 단계에서 설계)에 병합한다. Layer 4 (Emotion)은 EmoKnob 방식의 방향 벡터 또는 EmoSteer-TTS의 Activation Steering으로 제어한다.

2-3. ProMode — 텍스트 기반 Prosody 예측 (선택 옵션)

UCLA의 ProMode는 텍스트 입력만으로 F0와 Energy 궤적을 예측하는 모델이다. 더빙 대본의 텍스트와 연기지문을 입력하면, 해당 대사에 맞는 운율 파라미터를 사전 예측하여 TTS 합성 전에 prosody conditioning을 적용할 수 있다. 이는 대본 기반 자동 더빙 파이프라인의 정확도를 높이는 데 유용하다.

3. Emotion Prompting — 3단계 설계

3-1. Level 1: CosyVoice2 Instruct 자연어 프롬프트

CosyVoice2의 inference_instruct 모드는 캐릭터 설명과 감정 지시를 자연어로 직접 입력한다. 성우 아바타 파이프라인에서는 라벨링 스키마의 필드들을 프롬프트 템플릿으로 변환하면 된다.

# CosyVoice2 감정 프롬프트 예시
instruction = """
슬프지만 참는 듯이, 눈물을 꾹 참고 낮은 목소리로.
캐릭터: 10대 소녀, 밝은 성격이지만 현재 이별 직후 감정을 억누르는 상황.
"""

cosyvoice.inference_instruct(
    text="그런 거 아니야, 그냥... 괜찮아.",
    spk_id='VA_KR_F_001',      # 배정된 디지털 성우 아바타
    instruct_text=instruction,
    stream=False
)

지원 비언어 이벤트 태그: aughter></laughter>, <strong></strong>, [laughter], [breath] 등. CosyVoice2 Instruct 모드는 감정 조절 가능성에서 CosyVoice-base보다 명확히 우수한 성능을 보인다.

3-2. Level 2: EmoSteer-TTS — Training-Free 감정 벡터 조종

EmoSteer-TTS는 2025년 8월 발표된 가장 최신 기법으로, 모델을 재학습하지 않고 내부 activation을 조작해 감정을 정밀 제어한다. F5-TTS, CosyVoice2, E2-TTS와 직접 호환되며, 6가지 기본 감정(분노, 혐오, 두려움, 행복, 슬픔, 놀람) 전환·보간·소거·복합이 가능하다.

# EmoSteer-TTS 감정 벡터 조종 개념
# α 값으로 강도 조절 (α=2.0이 표준)
# 감정 보간: 0.5*슬픔 + 0.5*분노 = "슬프지만 화나는 듯이"

steer_config = {
    "base_emotion": "sadness",
    "alpha": 2.0,           # 감정 강도 (0~5)
    "interpolate": {        # 복합 감정
        "sadness": 0.7,
        "anger": 0.3        # → "슬프지만 억울한 듯이"
    }
}

이 방식은 이전 SOTA 대비 감정 유사도·자연스러움·화자 충실도 모두에서 우월한 성능을 기록했다. 특히 "슬프지만 참는 듯이"와 같은 복합 감정을 두 벡터의 가중 보간으로 구현할 수 있다는 점이 성우 연기 모델에 결정적으로 유리하다.

3-3. Level 3: EmoKnob — Few-Shot 개방형 텍스트 프롬프트

Columbia 대학의 EmoKnob은 "화난 듯이", "냉소적으로", "권위적이면서 따뜻하게" 같은 임의의 텍스트 설명으로 감정을 제어하는 프레임워크다. 핵심 원리는 감정 음성 샘플과 중립 샘플로부터 화자 독립적 감정 방향 벡터를 추출하는 것이다:

ve=E(xe)-E(xn)|E(xe)-E(xn)|

여기서 xe는 감정 샘플, xn은 중립 샘플이다. 새로운 화자의 임베딩 us에 이 벡터를 추가하면:

us,e=us+α⋅ve

강도 파라미터 α로 감정 세기를 연속적으로 조절할 수 있다. 단 1쌍의 감정/중립 샘플만으로 벡터를 추출할 수 있어, 성우별 소량 데이터에도 적용 가능하다.

3-4. Emotion Prompt 변환 매핑 테이블

라벨링 스키마(이전 작업)의 필드를 각 레이어의 프롬프트로 변환한다.

| 라벨링 필드 | CosyVoice2 Instruct | EmoSteer-TTS 벡터 | EmoKnob 텍스트 |
| --- | --- | --- | --- |
| primary_emotion=E12 (슬픔) | "슬프게, 눈물을 참으며" | sadness, α=3 | "grief-stricken but holding back" |
| E19 + E14 (분노+절망) | "분노하지만 체념한 듯이" | anger×0.6 + sadness×0.4 | "angry yet hopeless" |
| speaking_style=ST03 (속삭임) | "낮고 조용하게 속삭이며" | prosody 별도 조정 | — |
| nonverbal=NV04 (흐느낌) | [breath]… SSML 태그 | — | — |
| emotion_intensity=5 | "극도로, 참을 수 없을 정도로" | α=4.0~5.0 | "overwhelmingly" |

4. TTS-CtrlNet — 시간 변화 감정 제어 (고급 옵션)

TTS-CtrlNet은 한 대사 안에서 감정이 변화하는 연기("분노 → 냉정") 표현을 위한 최신 기법이다. ControlNet 구조를 TTS에 적용하여 원본 F5-TTS 모델을 동결시킨 채 ControlNet 복사본만 훈련하므로, zero-shot cloning 능력을 유지하면서 시간축에 따른 감정 전환을 추가한다. 예: "Angry → Calm"을 한 문장 내에서 구현 가능하다. MVP 단계보다는 2단계 성능 고도화에 적용 한다.

5. 전체 MVP 파이프라인 설계

5-1. 데이터 준비 단계 (Offline)

[성우 녹음 데이터 (고품질 WAV)]
        │
        ▼
① openSMILE eGeMAPS 파라미터 추출
   → Pitch(F0), Energy, MFCC, Jitter/Shimmer 수치화
        │
        ▼
② 라벨링 스키마 메타데이터 병합
   → primary_emotion + speaking_style + nonverbal_events + 음향 수치
        │
        ▼
③ EmoKnob 벡터 추출 (성우별 감정 방향 벡터)
   → 성우의 감정 음성 + 중립 음성 쌍 → 감정 임베딩 벡터셋
        │
        ▼
④ CosyVoice2 SFT (Supervised Fine-Tuning)
   → 성우 reference 오디오로 speaker identity 등록

5-2. 더빙 생성 단계 (Runtime)

[더빙 대본 입력]
캐릭터: P01_CH_F_MAIN_01
대사: "그런 거 아니야, 그냥... 괜찮아."
연기지문: 슬프지만 참는 듯이. 이별 직후. 혼자.
        │
        ▼
① 라벨 파싱 엔진
   primary_emotion=E12, intensity=4, speaking_style=ST06,
   nonverbal_events=[NV04:0.5]
        │
        ▼
② Emotion Prompt 생성기
   CosyVoice2 Instruct: "슬프고 지친 듯이, 낮고 느리게, 울음을 참으며"
   EmoSteer vector: sadness α=3.5
        │
        ▼
③ CosyVoice2 inference_instruct() 호출
   + EmoSteer-TTS 감정 벡터 activation 주입
        │
        ▼
④ Post-processing
   비언어 이벤트 타이밍 삽입 (NV04: 흐느낌 at 0.5s)
        │
        ▼
[최종 더빙 오디오 출력]

5-3. 컨트롤러 인터페이스 구성 (개발자·PD용)

| 파라미터 | 범위 | 기능 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emotion Type | 27개 감정 코드 | 주감정 선택 | EmoSteer 벡터 / CosyVoice2 태그 |
| Emotion Intensity (α) | 0~5 슬라이더 | 감정 강도 | EmoKnob α 파라미터[23] |
| Emotion Blend | 두 감정 비율 | 복합 감정 | EmoSteer 가중 보간[14] |
| Speaking Style | 14개 enum | 발화 방식 | CosyVoice2 instruct 태그 |
| Pitch Shift | -5~+5 semitone | 음높이 조절 | Post-processing |
| Speed | 0.5~2.0x | 발화 속도 | CosyVoice2 instruct[1] |
| Nonverbal Events | 20개 이벤트 코드 | 비언어 행동 | SSML 태그 + 오디오 삽입 |
| Emotion Prompt Text | 자유 텍스트 | 자유형 감정 기술 | EmoKnob open-ended[19] |

6. 기술 스택 요약 및 구현 로드맵

기술 스택

| 역할 | 도구 | 라이선스 | GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| 주력 TTS 엔진 | CosyVoice2-0.5B | Apache-2.0 | FunAudioLLM/CosyVoice |
| 보조 TTS (특수 감정) | F5-TTS | MIT | SWivid/F5-TTS |
| 음성 파라미터 추출 | openSMILE (eGeMAPS) | Apache-2.0 | audeering/opensmile |
| 감정 벡터 조종 | EmoSteer-TTS | 연구 공개 | emosteer-tts-demo |
| 개방형 텍스트 감정 | EmoKnob | 연구 공개 | tonychenxyz/emoknob |
| 운율 특징 예측 | ProMode | 연구 공개 | arxiv 2508.03543 |

단계별 구현 로드맵

Phase 1 — 기반 구축 (4~6주)

- openSMILE 파이프라인 구축: 성우 클립 전체에 eGeMAPS 파라미터 추출 및 라벨 병합

- CosyVoice2 환경 설정 및 성우별 Speaker Identity 등록 (zero-shot)

- Instruct 모드 기본 감정 프롬프트 템플릿 8~10개 제작 및 품질 검증

Phase 2 — 감정 레이어 고도화 (4~6주)

- EmoKnob 감정 방향 벡터 추출: 성우별 감정/중립 쌍 샘플 수집 후 벡터 생성

- EmoSteer-TTS 통합: CosyVoice2에 activation steering 레이어 연결

- 복합 감정 보간 테스트: "슬프지만 억울한", "기쁘지만 긴장된" 등 27개 감정 매핑

Phase 3 — 더빙 파이프라인 완성 (3~4주)

- 대본 파서: character_id → 성우 아바타 매핑 + 연기지문 → Emotion Prompt 자동 변환

- 컨트롤러 UI: 감정 강도 슬라이더 + 복합 감정 믹서 + 비언어 이벤트 타임라인

- 품질 검증: SER(Speech Emotion Recognition)로 생성 음성의 감정 정확도 자동 평가

결론

MVP에서 가장 빠른 성과를 내는 경로는 CosyVoice2의 Instruct 모드로 자연어 감정 프롬프팅을 먼저 구현하고, 이후 EmoSteer-TTS로 벡터 기반 정밀 제어를 추가하는 2단계 접근이다. openSMILE eGeMAPS는 성우 음성 데이터의 파라미터 추출 표준으로 전 단계에 걸쳐 활용한다. EmoKnob의 개방형 텍스트 프롬프트 기능은 "화난 듯이", "슬프지만 참는 듯이"처럼 PD가 대본에 쓰는 연기지문 언어를 그대로 감정 conditioning input으로 사용할 수 있게 해주는 핵심 인터페이스가 된다.